基于深度学习的网络安全日志异常检测与预警系统规划书​​

​​一、系统架构设计​​

​​架构特点​​
采用分层架构设计，包含以下层级：

- ​​前端展示层​​

- ​​后端服务层​​

- ​​数据处理层​​

- ​​AI模型层​​

​​技术栈​​

| 组件 | 技术选型 | 特点说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | ceanBase（兼容达梦） | 分布式架构，支持高并发 |
| 前端框架 | Ant Design（基于React） | 国产化UI组件库 |
| 后端框架 | Spring Bt（Java） | 高性能微服务框架 |
| AI框架 | TensrFlw/PyTrch（国产化适配版） | 深度学习模型开发与部署 |

​​二、核心模块划分与功能说明​​

​​1. 数据采集与预处理模块​​

​​功能​​

  - 实时采集多源异构日志（路由器/防火墙/服务器等）

  - 支持国产化设备日志适配（华为/麒麟系统）

  - 数据清洗（去噪/去重）、格式转换（JSN/CSV）、归一化

​​技术实现​​

  - 日志收集工具：Lgstash/自研工具

  - 数据清洗接口：Spring Bt + 正则表达式/规则引擎

​​2. 数据存储模块​​

​​功能​​

  - 存储原始日志、结构化数据、模型参数及预警记录

  - 支持高并发与海量数据

​​技术实现​​

  - 数据库：ceanBase（分布式架构）

  - 表结构示例：

| 表名 | 字段示例 |
| --- | --- |
| raw_lgs | 日志内容、来源设备、时间戳 |
| prcessed_lgs | 归一化字段、标签 |
| alerts | 异常类型、触发时间、处理状态 |

​​3. AI模型模块​​

​​功能​​

  - 构建轻量化深度学习模型（LSTM/Transfrmer）

  - 支持动态更新与迁移学习

​​技术实现​​

  - 模型优化：TensrFlw Lite/MindSpre

  - 部署方式：Spring Bt集成RESTful API

​​4. 异常预警模块​​

​​功能​​

动态阈值预警（规则引擎Drls）

多渠道通知（邮件/短信/系统消息）

自动化工单生成

​​技术实现​​

预警规则配置：Ant Design前端动态调整

通知服务：阿里云短信/API集成

​​5. 可视化与交互模块​​

​​功能​​

实时监控面板（热力图/统计图表）

日志详情查看与预警处理反馈

​​技术实现​​

前端图表：Ant Design Charts/Echarts

实时推送：WebScket + Spring Bt接口

​​6. 系统管理模块​​

​​功能​​

用户权限管理（RBAC模型）

操作日志审计与国产化环境适配监控

​​技术实现​​

权限控制：Spring Security

管理后台：Ant Design Pr模板

​​三、技术难点与解决方案​​

| 技术难点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 国产化适配问题 | 联合麒麟/达梦厂商测试，分阶段验证兼容性 |
| 海量日志处理性能 | ceanBase分布式存储 + Redis缓存热点数据；Kafka流式处理日志 |
| AI模型轻量化与实时性 | 模型剪枝/量化优化；边缘计算节点部署 |

​​四、开发计划​​

| 阶段 | 时间范围 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 国产化环境搭建与测试 | 2025.07-2025.08 | 麒麟S+ceanBase适配报告 |
| 数据采集与预处理开发 | 2025.09-2025.10 | 多源日志采集工具及清洗接口 |
| AI模型训练与接口封装 | 2025.11-2025.12 | 异常检测API及性能测试报告 |
| 系统集成与试点部署 | 2026.03-2026.04 | 可运行系统原型及用户反馈优化方案 |

​​五、预期成果​​

全栈国产化网络安全日志分析系统（实时异常检测+预警）

国产化信创适配方案及AI模型优化文档

核心期刊论文或软件著作权